|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SCRUM HISTÓRIA 01 Como cliente da empresa e usuário do portal, eu quero, na página index, ver a fonte com os nomes dos veículos na cor azul para me proporcionar uma melhor experiência de usuário. HISTÓRIA 02 Como cliente da empresa e usuário do portal, eu quero, na página contato, que os nomes dos links para as outras páginas sejam mais detalhadas para facilitar o meu entendimento e a minha  navegação no portal. | |  | | --- | | SPRINT BACKLOGEQUIPE DE DESENVOLVIMENTO PROJETANDUS | 3º CICLO DE DESENVOLVIMENTO | PROJETO: PÁGINA MOSTRUÁRIO DE VEÍCULOS FORD |  TAREFAS – H01TESTE DE COR:  * Teste de tonalidade de cores para escolha de um “azul” para a fonte do index de acordo com a paleta definida para a página;   + Tempo estimado: 10min.  EDIÇÃO DO ARQUIVO INDEX.HTML:  * Edição do arquivo index.html no VS Code aplicando uma tag font<> em cada tag li<> constante na tag ul<> desse arquivo;   + Tempo estimado: 2min; * Inserir o atributo “color” na tag font<> com o seguinte valor código hexadecimal referente à cor escolhida;   + Tempo estimado: 2min; * Adicionar e comitar a alteração com breve comentário pertinente;   + Tempo estimado: 1min.  TAREFAS – H02DETALHAMENTO DOS NOMES DOS LINKS:  * Análise dos nomes dos links no arquivo atual para elaboração do link com nome detalhado;   + Tempo estimado: 5min;  EDIÇÃO DO ARQUIVO CONTATO.HTML:  * Editar o textcontent das tags a<> constantes nas tags li<> do arquivo, inserindo os títulos selecionados;   + Tempo estimado: 1min. * Adicionar e comitar a alteração com breve comentário pertinente;   + Tempo estimado: 1min.  META DA EQUIPE Oferecer um detalhamento dos títulos de navegação e cores agradáveis aos elementos da página para que haja equilíbrio visual e compreensão intuitiva na experiência do cliente.  *“Não importa o que venhamos a descobrir, entendemos e realmente acreditamos que todos fizeram o melhor que podiam, considerando seu conhecimento na época, suas habilidades, os recursos disponíveis e a situação que enfrentavam”. (lema SCRUM)* |